附件：

《铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌、镉、镍含量的测定

火焰原子吸收光谱法》等6项标准任务落实会会议纪要

2026年3月17日～20日，全国有色金属标准化技术委员会于浙江省绍兴市召开了《铜及铜合金术语》等115项有色金属标准工作会议。来自葫芦岛锌业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、湖南水口山有色金属集团有限公司、北矿检测技术股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司等60余个单位的80余位代表参加了会议。

会议对《铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌、镉、镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法》等6项标准进行了任务落实。形成会议纪要如下：

1. 《铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌、镉、镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅及铅合金化学分析方法 第11部分：锌、镉、镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 锌：0.0002%~0.050% 镉：0.0001%~2.00% 镍：0.0001%~0.010% | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、江铜铅锌金属有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司 | 广东省科学院工业分析检测中心、葫芦岛锌业股份有限公司、济源市万洋冶炼 (集团)有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、湖南白银股份有限公司、河南中金中原新材料有限责任公司、湖南田诚检测技术有限责任公司、广西华锡有色金属股份有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年6月，完成样品的准备。 2026年8月，起草单位提交试验报告；2026年11月，验证单位提交验证报告。 2026年12月预审；2027年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2. 《锌及锌合金化学分析方法》（第4、11部分）

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 锌及锌合金化学分析方法 第4部分：铜含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 方法一： 0.00010%~0.010%； 方法二： ＞0.010%~6.00% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 铜陵有色金属集团控股有限公司、昆明冶金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、水口山有色金属有限责任公司 | 江铜铅锌金属有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 |
| 3 | 锌及锌合金化学分析方法 第11部分：镧、铈合量的测定 偶氮氯膦分光光度法 | 镧、铈：0.0050%~0.20% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 株洲冶炼集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司 | 昆明冶金研究院有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、水口山有色金属有限责任公司 |
| 时间安排 |  | 2026年6月，完成样品的准备。 2026年8月，起草单位提交试验报告；2026年11月，验证单位提交验证报告。 2026年12月预审；2027年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 3.《锌精矿化学分析方法》（第10、12部分）

- 具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 锌精矿化学分析方法 第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 锡：0.0030%~0.50% 锑：0.0050%~0.20% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 北矿检测技术股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、云南锡业股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司 | 金川集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、河南中金中原新材料有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南白银股份有限公司 |
| 5 | 锌精矿化学分析方法 第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 银：20g/t~1000g/t 镍：0.0030%~0.050% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南锡业股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、大冶有色设计研究院有限公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、北方铜业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、江铜铅锌金属有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年6月，完成样品的准备。 2026年8月，起草单位提交试验报告；2026年11月，验证单位提交验证报告。 2026年12月预审；2027年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4. 《锡精矿化学分析方法 第18部分：钙、镁、铜、铅、锌、铋、铬、镉和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 锡精矿化学分析方法 第18部分：钙、镁、铜、铅、锌、铋、铬、镉和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 钙：0.020%～5.00%；镁：0.0050%～2.00%；铜：0.0050%～2.00%；铅：0.020%～5.00%；锌：0.050%～3.50%；铋：0.020%～2.50%；铬：0.0050%～0.50%；镉：0.0050%～0.50%；铊：0.0050%～0.050%； 砷：0.0050%~3.00% | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 北矿检测技术股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 防城海关综合技术服务中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
| 时间安排 |  | 2026年6月，完成样品的准备。 2026年8月，起草单位提交试验报告；2026年11月，验证单位提交验证报告。 2026年12月预审；2027年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 云南锡业股份有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  | 增加砷的测定 |  |  |  |

各相关单位人员联系方式

| 单 位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 北方铜业股份有限公司 | 杨得臣 | 13994792165 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 吕茜茜 | 18956233431 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 阮桂色 | 13691553860 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 左鸿毅 | 13640186771 |
| 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 刘娟 | 13548958287 |
| 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 | 丁帅 | 15838974216 |
| 金川集团股份有限公司 | 任利华 | 15393565728 |
| 广西华锡有色金属股份有限公司 | 刘兆华 | 13557621998 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 施意华 | 15177316306 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 李娜 | 18600875800 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 罗荣根 | 15160696981 |
| 湖南白银股份有限公司 | 陈丽梅 | 18073561582 |
| 河南中金中原新材料有限责任公司 | 王夏 | 15139840520 |
| 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 杨炳红 | 18684962010 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 杨赟金 | 13888647636 |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 王军 | 13762308534 |
| 水口山有色金属有限责任公司 | 罗永锋 | 13407348676 |
| 葫芦岛锌业股份有限公司 | 孟庆武 | 15042907487 |
| 大冶有色设计研究院有限公司 | 潘晓玲 | 13872117850 |
| 江铜铅锌金属有限公司 | 李云 | 17307029526 |
| 河南豫光金铅股份有限公司/河南豫光锌业有限公司 | 牛军民 | 13838919917 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 熊晓燕 | 13538999683 |
| 湖南田诚检测技术有限责任公司 | 张高 | 19911568966 |
| 阳新弘盛铜业有限公司 | 黄上元 | 18872768532 |
| 五矿铜业（湖南）有限公司 | 谢昆良 | 18397757490 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 刘凯 | 13658660379 |
| 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 朱云 | 17756522337 |
| 云南锡业股份有限公司/云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 陈树莲 | 13769304899 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 杨春玉 | 13769679502 |
| 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 张碧兰 | 13574520221 |
| 防城海关综合技术服务中心 | 黎香荣 | 13807703937 |