附件：

《镍化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋和硒含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》等3项标准任务落实会会议纪要

2026年5月19日～22日，全国有色金属标准化技术委员会于湖南省衡阳市召开了《铝及铝合金化学成分分析取、制样方法》等100项有色金属标准工作会议。来自金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等30余个单位的50余位代表参加了会议。

会议对《镍化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋和硒含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》等3项标准进行了任务落实。形成会议纪要如下：

1. 《镍化学分析方法》（第7、13部分）

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋和硒含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 0.0001%~0.0030% | 金川集团股份有限公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、中国检验认证集团广东有限公司 | 国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心 |
| 2 | 镍化学分析方法 第13部分：氧、氮、氢含量的测定 脉冲惰性气体熔融-热导法/红外法 | 氧：0.0001%~1.0%； 氮、氢： 0.0001%~0.0050%； | 金川集团股份有限公司 | 国标（北京）检验认证有限公司、广东腐蚀科学与技术创新研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、有研亿金新材料有限公司 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、河北河钢材料技术研究有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、金川集团镍钴股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司（只做氧和氮） |
| 时间安排 |  | 2026年7月，完成样品的准备。 2026年8月，起草单位提交试验报告；2026年11月，验证单位提交验证报告。 2026年12月预审；2027年3月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 金川集团股份有限公司等 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2. 《铅精矿化学分析方法 第1部分： 铅量的测定  酸溶解-EDTA滴定法》

具体分工如下：

| 序号 | 项目名称 | 测定范围 | 负责起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 铅精矿化学分析方法 第1部分： 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法 | 方法一： 35%~80%； 方法二： 10%~80% | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 北矿检测技术股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、江西铜业铅锌金属有限公司、河南金利金铅集团有限公司 | 国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国检验认证集团广东有限公司 |
| 时间安排 |  | 2026年5月，完成样品的准备。 2026年6月，起草单位提交试验报告；2026年8月，验证单位提交验证报告。 2026年9月预审；2026年12月审定。 |  |  |  |
| 样品提供单位 |  | 水口山有色金属有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |