附件1：

有色轻金属产品能耗标准工作会议纪要

一、轻标委冶炼组会议纪要

参加轻标委冶炼组的有16家单位的30名代表，会议对国家标准《铝冶炼企业产品能耗》、《镁冶炼企业产品能耗》和行业标准YS/T 126《氧化铝生产专用设备能耗等级》、YS/T 119《氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法》系列标准进行了预审，并对行业标准YS/T 106《铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗》、YS/T 124《炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法》系列标准、《炭素制品生产炉窑能耗等级标准》和YS/T 138.1《炭素制品生产炉窑合理用能监测标准》等标准进行了任务落实。

(一)、国家标准《铝冶炼企业产品能耗》预审

1、 该项目为2006年国家标准计划，为强制性国家标准（条款强制），标准起草小组为：

负责起草单位：中铝河南分公司、中铝贵州分公司、有色标准所。

参加起草单位：中铝广西分公司、包头铝业股份、青铜峡铝业等。

标准预审稿由中铝河南分公司等单位提出，提交会议讨论。

2、标准范围修改为：“本标准规定了铝冶炼企业生产能源消耗计算方法和产品（铝锭）能耗等级。本标准适用于铝冶炼企业生产能源消耗的计算和产品能耗级别评定。另外，将原标准中的矿山和氧化铝部分相关内容作为YS/T 103《铝生产能源消耗》的内容，YS/T 103的标准名称修改为《铝土矿和氧化铝生产能源消耗》，但铝土矿和氧化铝生产能源消耗暂不规定级别，同时YS/T 103《铝生产能源消耗》的修订计划继续进行；将原标准中的炭素制品部分相关内容并入到YS/T 106《铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗》中。

3、根据国家发展和改革委员会和国家标准化管理委员会的有关政策和要求，将铝冶炼企业产品能耗等级确定为三级，即目标级、新建准入级和限定级。其中，“目标级”为国际先进水平，是电解铝工业的发展目标，代表铝冶炼企业产品能耗的最优水平。“新建准入级”是指新建企业或企业改扩建生产线必须达到的标准，其能耗水平优于现有铝冶炼企业产品能耗平均水平，但劣于“目标级”能耗水平。“限定级”是针对现有电解铝企业而言，未能达到此级别的生产线将被强行整改或停产，此级别稍劣于铝冶炼企业产品能耗平均水平。

4、因铝电解槽槽型各异，技术装备水平差异较大，因此铝冶炼企业产品能耗等级应当按照铝电解槽槽型分别进行规定，但铝电解槽槽型具体划分方式、区间以及能耗等级数值将以现有分类为蓝本（＜100kA、100kA～＜180kA、180kA～＜280kA、≥280kA）、在进一步调研的基础上确定。

5、 会议讨论确定《铝冶炼企业产品能耗》规定“电解铝交流电耗等级（单位为千瓦时每吨铝，kWh/tAl）”和“单位产品综合能耗（单位为吨标准煤每吨铝，tce/tAl；按新系列计算，单个数值）”。

6、 标准的部分章节内容以及部分公式和标识符号表示建议重新进行编排，可参照《铜冶炼企业产品能耗》（报批稿）。

7、增加规范性附录“常用能源品种现行折标煤系数和耗能工质能源等价值”。

8、会议商讨确定了下一步调研计划：

调研组参与单位：中铝河南分公司、中铝贵州分公司、中铝广西分公司和轻标委秘书处等。

调研时间：2007年3月中旬开始走访调研，4月底前完成走访调研和数据汇总工作。

调研企业（暂定）：

河南附近：豫港龙泉、万基铝业、焦作万方、河南神火、三门峡天元铝业、

登封电厂、龙祥铝业、华鑫铝业、山西关铝

西南方向：云南铝业、中铝贵州分公司、中铝广西分公司、百色银海铝业、四川启明星、广元启明星、中铝贵州分公司、遵义铝业、安顺黄果树铝业、重庆东升铝业、峨嵋铝业、重庆天泰、

东南方向：山东信发、邹平铝业、兖矿科澳、南山集团。

9、 会议要求起草小组在完成走访调研和数据汇总工作后于2007年5月底前提出送审稿并发送行业各单位广泛征求意见。预计审定会时间为2007年6月。届时YS/T 103《铝土矿和氧化铝生产能源消耗》将同时进行审定。

（二）、国家标准《镁冶炼企业产品能耗》预审

1、该项目为2006年国家标准计划，为强制性国家标准（条款强制），标准起草小组为：

负责起草单位：宁夏华源镁业集团等；参加起草单位：山西启真镁业公司等。

标准预审稿由宁夏华源镁业集团等单位提出，提交会议讨论。

2、标准范围修改为：“本标准规定了镁冶炼企业（硅热法）生产能源消耗计算方法和产品（镁锭）能耗等级。本标准适用于镁冶炼企业生产能源消耗的计算和产品能耗级别评定。

3、根据国家发展和改革委员会和国家标准化管理委员会的有关政策和要求，将镁冶炼企业产品能耗等级确定为三级，即目标级、新建准入级和限定级。其中，“目标级”为国际先进水平，是镁冶炼工业的发展目标，代表镁冶炼企业产品能耗的最优水平。“新建准入级”是指新建企业或企业改扩建生产线必须达到的标准，其能耗水平优于现有镁冶炼企业产品能耗平均水平，但高于“目标级”能耗水平。“限定级”是针对现有镁冶炼企业而言，未能达到此级别的生产线将被强行整改或停产，此级别稍劣于镁冶炼企业产品能耗平均水平。

4、 会议讨论确定《镁冶炼企业产品能耗》应当增补有关单位产品综合能耗、实物单耗的计算规定和公式。单位产品综合能耗应当扣除余热利用部分。标准只规定单位产品综合能耗等级。工序能耗不规定等级，工艺能耗是否需要规定等级待进一步研究和征求意见后确定。

5、 单位产品综合能耗单位为吨标准煤每吨镁（tce/tMg，按新系列计算，单个数值）。千克标准煤单位缩写为kgce。

6、标准稿中第3章“术语、定义”部分：内容不够全面，可以参考《铝冶炼企业产品能耗》中的相关部分。

7、 工序能耗公式有误，应当修改。

8、 会议商讨确定了下一步工作计划：负责起草单位（宁夏华源等）在本次会议意见的基础上对标准稿进行完善修改，随后于2007年4月底前发函广泛征求行业意见，在完成意见汇总工作后于2007年5月底前提出送审稿。预计审定会时间为2007年6月。

（三）、YS/T 126《氧化铝生产专用设备能耗等级》讨论

1、 能耗等级由原来的四级改为三级：即一级、二级、三级。每个级别所代表的意义可以参考国家标准《铝冶炼企业产品能耗》中目标级、准入级和淘汰级的意义进行确定。

2、 增加管式降膜蒸发器的相关内容。

3、 增加规范性附录“常用能源品种现行折标煤系数和耗能工质能源等价值”。

4、 千克标准煤的符号规范为kgce。

5、 第4章标题修改为“能耗计算方法及等级指标”，并且先给出能耗计算规定和公式，再给出能耗等级指标。同时，在能耗等级指标相应表格中删除“GJ/m3”的单位，即等级单位只采用千克标准煤（kgce）表示。

6、 公式（2）由“ES=EY+EW±Efy+Efw”改为“ES=EY+EW+Efy+Efw”。

7、 4.2.2.3中的A/S改为“铝硅比”。

8、 4.4.3中增加氧化铝精液浓度对Et的修正。

9、 4.5.4.2中蒸发原液量和蒸发母液量以重量计算，即单位改为吨。

10、将公式（10）和公式（11）位置调换。

11、标准中增加设备能耗的界定。

12、各设备的能耗等级数据在下一步调研后重新整理。调研范围为中铝下属的六家氧化铝厂（即山东分公司、河南分公司、贵州分公司、山西分公司、广西分公司和中州分公司），走访调研和数据汇总工作在07年5月底前完成。预审会时间为2007年6月左右。预审会议前将预审稿发送至中铝各分公司以及其他氧化铝生产企业征求意见。

（四）、YS/T 119《氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法》系列标准预审

（YS/T 119.1、YS/T 119.3、YS/T 119.4、YS/T 119.5、YS/T 119.6）

1、在前言中对标准修改内容进行说明。

2、标准中的规范性引用文件需要查新。

3、确定一个生熟料比热值计算的经验公式。

4、化学反应热的计算应考虑钙硅渣、石英等物料组分，并确定经验公式。

5、确定设备表面散热、散热系数的公式。

6、确定热平衡计算物料基准温度。

7、删除所有部分的附录B。

8、预审会时间为2007年6月左右。

（五）、任务落实

会议对行业标准YS/T 106《铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗》、YS/T 124.1～124.5《炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法》系列标准、YS/T 131.1《炭素制品生产炉窑能耗等级标准》和YS/T 138.1《炭素制品生产炉窑合理用能监测标准》等标准进行了任务落实，确定将以上标准纳入2008年度计划，并确定起草单位，如下。

- YS/T 106《铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗》：

标准名称修改为《铝电解用炭素制品生产能耗》。将国家标准《铝冶炼企业产品能耗》中有关炭素制品的内容纳入到此标准中。

负责起草单位：中铝贵州分公司、包头铝业股份、有色标准所。

参加起草单位：青铜峡铝业、中铝广西分公司、中铝河南分公司等。

- YS/T 124.1～124.5《炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法》系列标准：

负责起草单位：中铝贵州分公司。

参加起草单位：中铝河南分公司、包头铝业股份等。

- YS/T 131.1《炭素制品生产炉窑能耗等级标准》和YS/T 138.1《炭素制品生产炉窑合理用能监测标准》：

因为此两项标准重复内容较多，会议建议合并修订，并将标准名称修改为《炭素制品生产炉窑能耗等级》。如果无法合并，则YS/T 138.1《炭素制品生产炉窑合理用能监测标准》将不进行修订。

负责起草单位：中铝贵州分公司。

参加起草单位：包头铝业股份、中铝河南分公司等。

4、中铝河南分公司提出新项目《氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法  间接加热炉》，会议建议将其纳入2008年度计划，作为YS/T 119.12。

二、轻标委加工组会议纪要

铝加工产品能耗标准工作会议由来自全国铝加工行业的10个单位的12位代表参加。会议讨论了铝加工产品能耗标准体系，确定了急需制定的铝加工产品能耗等级标准项目，并确定了将能耗等级划分为限定级、新建准入级、目标级，和按工序能耗、产品综合能耗（工艺能耗+辅助能耗）分类的基本原则，同时成立了相应的编制工作组、具体安排了制定进度，详见下表：

| 会议确定的 铝加工产品 能耗标准项目 | 主编 单位 | 参加单位 | 起草原则 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强制性 国家标准 铝合金建筑型材能耗等级 | 凤铝 | 有色标准所 西南铝 东北轻 南平铝 坚美 兴发 闽发 | 工序能耗按熔铸工序、挤压工序（包括铸锭加热、模具加热、挤压、淬火、时效）、表面处理工序、复合工序分别规定。 应综合考虑产品的状态、预处理方式、及膜层类型等因素规定产品综合能耗等级。 | 2007年1月25日前：凤铝设计完成《建筑铝型材能耗调查表》，并电邮到标委会秘书处（light_metal@263.net或者ge_lixin@163.com。），由秘书处转发至各单位。 2007年3月15日前各企业将《建筑铝型材能耗调查表》填好，电邮到标委会秘书处。 2007年3月20日前 标委会秘书处将收集到的《建筑铝型材能耗调查表》进行匿名、保密编号，电邮到凤铝。凤铝在10天内将初审稿敲定。 2007-3-31日前 凤铝将《建筑铝型材能耗初稿》电邮到标委会秘书处。 2007年4月1——2007年5月31日 由凤铝会同 西南铝、东北轻、兴发、坚美、南平铝、闵发等对广东建筑铝型材、东北建筑铝型材企业进行代表性走访，广泛征求意见。走访工作由秘书处带队。 2007年6月10日前 凤铝将《建筑铝型材能耗征求意见稿》，电邮到标委会秘书处。 2007年6月15日针对《建筑铝型材能耗征求意见稿》召开预审会。 2007年7月10日前：全国有色金属标准化委员会对《建筑铝型材能耗标准送审稿》进行审定。 |
| 行业标准 变形铝及铝合金铸锭能耗等级 | 东北轻 | 有色标准所 西南铝 西北铝 南平铝 坚美、兴发、闽发、凤铝 | 应综合考虑原料（电解液或铝锭）、合金种类、规格及综合成品率、设备条件、是否均匀化处理等因素制定产品综合能耗等级。 | 07年4月1日以前，主编单位设计好指标调查表。调查表寄标委会秘书处，由秘书处转发至各单位。 07年7月1日以前，各单位将调查表返回标委会秘书处，由秘书处汇总，汇总结果寄主编单位。 07年8月1日以前，召开编制组工作会议。 07年9月份，由秘书处带队，到主要单位进行调研，并形成征求意见稿。 07年11月30日以前，召开编制组第二次工作会议。 08年3月1日以前，完成送审稿。 |
| 行业标准 铝及铝合金 板、带、箔等轧制产品 能耗等级 | 西南铝 | 有色标准所 东北轻 西北铝 中铝瑞闽 华北铝 南平铝 厦顺铝箔 | 细分工序能耗 产品综合能耗应综合考虑合金种类、状态、规格及综合成品率、设备条件、表面处理方式等因素，按下列三条生产工艺分别规定： ——连续铸轧+冷轧+箔轧+表面处理； ——熔铸+热轧+冷轧+箔轧+表面处理； ——熔铸+热连轧+冷轧+箔轧+表面处理。 | 07年4月1日以前，主编单位设计好指标调查表。调查表寄标委会秘书处，由秘书处转发至各单位。 07年7月1日以前，各单位将调查表返回标委会秘书处，由秘书处汇总，汇总结果寄主编单位。 07年8月1日以前，召开编制组工作会议。 07年9月份，由秘书处带队，到主要单位进行调研，并形成征求意见稿。 07年11月30日以前，召开编制组第二次工作会议。 08年3月1日以前，完成送审稿。 |
| 行业标准 一般工业用 铝及铝合金 挤压产品 能耗等级 | 西北铝 | 有色标准所 西南铝 东北轻 南平铝 坚美、兴发、闽发、凤铝 | 细分工序能耗 应综合考虑合金种类、状态、规格及综合成品率、设备条件等因素制定产品综合能耗等级。 |  |
| 行业标准 铝及铝合金 拉、轧管材 能耗等级 | 09年后启动制定工作。 |
| 行业标准 铝及铝合金 锻件能耗等级 |  |
| 新设备的 热平衡测定与 计算方法标准 | 07年1月底前，西南铝、东北轻、西北铝将拟制定的相关标准项目清单寄标委会秘书处。09年后启动这些标准的制定工作。 |